**MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER**

**(MCA-Niger)**

**ADDENDUM N° 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de publication de l’Addendum | **22 décembre 2021** |
| Demande de Propositions | **N°** **IR/IPD/3/QCBS/184/21 publiée le 24 novembre 2021** |
| Objet | **Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme de la commune de Konni (PGES Konni)** |
| Acheteur | **MCA-Niger** |

|  |  |
| --- | --- |
| **AU LIEU DE** | **LIRE** |
| **SECTION II. DONNEES PARTICULIERES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS** | |
| **IC 8.1**  Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard **le 09 décembre 2021** avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (07) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le **16 décembre 2021.**  Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :  **Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)**  **Att : L’Agent de passation de marchés**  **E-mail :**[**mcanigerpa@cardno.com**](mailto:mcanigerpa@cardno.com) **avec copie à :** [**procurement@mcaniger.ne**](mailto:procurement@mcaniger.ne) | **IC 8.1**  Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard **le 23 décembre 2021** avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le **28 décembre 2022.**  Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :  **Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)**  **Att : L’Agent de passation de marchés**  **E-mail :**[**mcanigerpa@cardno.com**](mailto:mcanigerpa@cardno.com) **avec copie à :** [**procurement@mcaniger.ne**](mailto:procurement@mcaniger.ne) |
| **Section V - Termes de Reference (TdR)** | |
| **IX. Calendrier de remise des livrables**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Rapport** | **Contenu du rapport** | **Date de dépôt du livrable** | **Remise du rapport intégrant les observations de MCA** | | 1. | Ordre de service | | M0 |  | |  | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | | M0+15j | M0+30j | | 2. | |  | | 3. | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | | M0+45j | M0+55j | |  | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine . | | M0+70j | M0+85j | | 4 | |  | |  | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme. | | M0+115j | M0+130j | | 5. | |  | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme. | | M0+135j | M0+145j | | 6. | | 7 | Documents cartographiques | | M0+145j | M0+150j |   **X. Echéancier des payements**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** | | 1 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 25% |  | | 2 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 10% |  | | 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 20% |  | | 4 | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 15% |  | | 5 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 20% |  | | 6 | Documents cartographiques | 10% |  | | **TOTAL** | | 100% |  | | **IX. Calendrier de remise des livrables**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Rapport** | **Contenu du rapport** | **Date de dépôt du livrable** | **Remise du rapport intégrant les observations de MCA** | | 0 | Ordre de service | | M0 |  | | 1 | Rapport de démarrage | | M0+15j | M0+30j | |  | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | | M0+30j | M0+45j | | 2. | |  | | 3. | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | | M0+45j | M0+55j | |  | Rapport provisoire | | M0+70j | M0+85j | | 4 | |  | |  | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | | M0+115j | M0+130j | | 5. | |  | Rapports des ateliers de validation | | M0+135j | M0+145j | | 6. | | 7. | Documents cartographiques | | M0+145j | M0+150j |   **X. Echéancier des payements**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** | | 1 | Rapport de démarrage | 25% |  | | 2 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 15% |  | | 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 15% |  | | 4 | Rapport provisoire | 10% |  | | 5 | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | 10% |  | | 6 | Rapports des ateliers de validation | 15% |  | | 7 | Documents cartographiques | 10% |  | | **TOTAL** | | 100% |  | |
| **LA CLAUSE CGC 17.3 DES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT** | |
| Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** | | 1 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 25% |  | | 2 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 10% |  | | 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 20% |  | | 4 | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 15% |  | | 5 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 20% |  | | 6 | Documents cartographiques | 10% |  | | **TOTAL** | | 100% |  | | Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** | | 1 | Rapport de démarrage | 25% |  | | 2 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 15% |  | | 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 15% |  | | 4 | Rapport provisoire | 10% |  | | 5 | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | 10% |  | | 6 | Rapports des ateliers de validation | 15% |  | | 7 | Documents cartographiques | 10% |  | | **TOTAL** | | 100% |  | |